存款活动公版　待确认决策清单

文件版本 v1.9　│　对应规格书：deposit_spec.html〈待确认清单（决策用）〉　│　产出日期：2026-09-08

这一节把散落在各章节的「⚠️ 待确认」全部集中起来，每一条都写成可以当场决定的形式——问题是什么、不决定会怎样、有哪些选项、建议选哪个。 开会时依编号逐条决议，结论填在最右栏，再由撰写者回填到对应章节。本清单只是集散地，规格的正本仍在各章节，两边不一致时以章节为准。

📌 进度（2026-09-08 第一轮回覆）： A 组 51 项中（原 A16 随按天任务型一并删除）——✅ 已回填 30 项（决议已写进对应章节，该章节的「⚠️ 待确认」已改为正式规则）／🟡 待补一句 6 项（有回覆，但字面有两种解读或只答了一半，需再一句话才能写进规格）／⛔ 本次不适用 2 项（因「不用多语系」失效）／⬜ 未答 12 项／➕ 新增 4 项（A50、A51 由本轮决议衍生；A52、A54 核对企划书时发现）。 B 组 10 项待 PM／开发查证，C 组 5 项待前台原型。

下一轮请优先看 🟡 待补一句 的 9 项——每一项只差一句话，答完立刻能回填；其次是 A26（图文错位，风险最高）与 A50（与已定案的锁定规则是同一组）。

共 64 项：A 组 运营决策 49 项（P0 阻塞 11／P1 影响会员权益 11／P2 细节 27）、B 组 向系统查证 10 项（不需运营回答）、C 组 待前台原型 5 项。最右「决议」栏已标上本轮状态（✅ 已回填／🟡 待补一句／⬜ 未答）；未答与待补一句者请直接在该栏填写。

A 组 · P0　阻塞级：不决定就无法往下做（12 项：已回填 7／待补一句 5）

| 编号／章节 | 要决定的事 | 不决定的后果 | 选项与建议 | 决议（会议填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 3.3／企划书对照 | 缺「存款渠道」条件 后台没有这个筛选栏位 | 企划书列的四种活动类型里，「渠道专属存款活动」配不出来 | （a）本次补上这个栏位——需一并决定渠道清单从哪来（金流商代码？后台维护的字典表？） （b）本次不做，企划书的活动类型改为三种并记录原因。 建议：先确认近期是否真的要办渠道活动；若短期内不办，选（b）并写进「本次未涵盖」清单，不要留着不决定 | ✅ 已回填 不做。渠道专属活动本次不支援 → 见 企划书对照、附录 |
| A02 2.1／企划书对照 | 「活动说明／规则」没有地方填 该栏位已从后台移除 | 前台要展示的「活动规则」没有资料来源，会员看不到玩法说明 | （a）在第2步补一个多语系富文本栏位专门放规则文案 （b）沿用第2步「备注」——但备注目前标明「仅供内部参考、不显示给用户」，要改用途需一并改文案与权限 （c）前台不放文字规则，全部改用「规则弹窗图」承载。 建议：（a）或（c）二选一；（b）会让内部备注与对外文案混在同一栏，日后容易出错 | 🟡 待补一句 回覆「操作员自行上传」——是指改用规则弹窗图承载、不做文字栏位吗？ |
| A03 2.x | 前台没有原型画面 | 企划书 4.8 的六项展示内容全部无法验收，2.2～2.6 的规格也写不下去 | 需决定：前台画面何时产出、由谁产出、是否沿用既有活动的前台版型（若沿用，可先照既有版型写规格，不必等新画面）。 建议：先确认「是否沿用既有版型」这一题——答是的话，C 组五项马上可以动工 | ✅ 已回填 后续制作 → 见 企划书对照 |
| A04 3.2 | 语系下拉的「预设」和「英文」是什么关系 | 语系决定前台要不要对这名会员展示活动；定义不清会造成该看到的人看不到、或缺素材的语系直接曝光 | （a）「预设」就是英文，两者等义（画面应择一保留，避免误勾） （b）「预设」是退回选项：会员语系没匹配到任何已勾选语系时，回退到预设语系展示。 建议：目前上线活动皆为英文，务必先讲清楚是（a）还是（b），这会连动 A11 与 A30 | ✅ 已回填 「预设」就是英文 → 见 3.2 |
| A05 通用原则一 | 「配置完成后不建议修改」到底怎么执行 三个子题要一起答 | 没定义等于没规则：开发不知道要不要锁栏位，运营不知道自己能改什么 | ① 时间点：（a）第6步送出后 （b）状态切为「开启」后 （c）活动开始时间到达后。 ② 强度：（a）硬性锁定反灰 （b）可改但跳二次确认 （c）分栏位处理——影响会员权益的锁死、纯展示类（备注、排序）可改。 ③ 例外：「紧急关闭活动」必须保留可操作（3.1.7 的状态开关本来就是为随时下架而设计）；延长结束时间、修正错字、补传弹窗图是否开放需逐项确认。 建议：②采（c），兼顾安全与实务弹性 | ✅ 已回填 开启即锁定，关闭才能改 → 见 通用原则一 |
| A06 3.7 | 命中风控的会员，存款活动奖励照不照发 五个子题必须一起答 | 本节最关键的一题。不决定则风控与派奖两套逻辑各做各的，会出现该拦没拦、或该发没发 | ① 命中风控时：直接不发／改进人工审核／照发但标记？ ② 与 3.6「审核方式」的优先序：奖励发放设「自动审核」、风控设「自动拒绝」，听谁的？ ③「自动拒绝」关闭时，命中风控的奖励是照发还是进「派奖审核」页处理？ ④ 前台怎么呈现：现有四种奖励状态（未达标／可领取／已领取／已过期）都套不上「被风控拦下」，是否要第五种状态或另一套文案？ ⑤ 统计口径：被拦下的奖励算不算进 3.9 的发奖人数／发奖金额／活动成本率？ | 🟡 待补一句 ①②已决（直接拒绝、风控优先）；③自动拒绝关闭时 ④前台状态 ⑤统计口径 未答 |
| A07 3.6.7 | 「限制使用设备＝仅APP」「已验证手机号＝是」挡的是参加还是领奖 | 两种理解会导致完全不同的实作；且前台失败文案（2.4）要等这题才写得出来 | （a）挡参加：非 APP 完成的存款不列入达标计算 （b）挡领奖：存款照算，但领取时才检查。 建议：请一并考虑实际情境——会员用网页存款、事后用 APP 领奖，算不算数？这句话讲清楚，规格就能写 | ✅ 已回填 没有此功能，栏位已从原型移除 → 见 3.6、附录 |
| A08 3.3.7 | 「新会员限制」是什么意思 | 目前两种理解完全相反——开启后可能是「只限新会员」也可能是「排除新会员」，做错就是反向发奖 | ① 新会员的定义：注册 N 天内？还是首存尚未完成？ ② 开关开启后的作用方向：只限新会员参加／排除新会员参加。 建议：定义写死在规格里并同步改画面文案，例如直接写成「仅限注册 7 日内的新会员」 | ✅ 已回填 没做，栏位已从原型移除 → 见 3.3、附录 |
| A09 3.1.3／3.2.3／3.8.3 | 必填的阻挡时机，三处说法不一致 | 三句话互相打架，开发无从实作：若必填一律即时挡，第2步就不该例外；若第1步会挡，第6步就不是「唯一关卡」 | 建议改为一套两层规则：① 既有公版必填（第1步各栏位）维持即时阻挡；②「规则弹窗图」因数量取决于第4步，属例外，第2步不挡；③ 第6步为最后一道总关卡（非唯一关卡）。请确认 | 🟡 待补一句 回覆「看是否」句子不完整，请补完 |
| A10 3.8＋3.4.6／3.5.6 | 第6步的必填检查漏掉第4步的金额与流水倍数 | 运营可以建出一个金额与流水倍数都没填的空规则区块直接送出，产生不可能达标的活动 | 建议：第6步必填检查须涵盖每个规则区块、每个 VIP 的档位表（门槛与数值）与流水倍数，且缺漏时要指出是哪一个区块（例如「区块2 未填奖励金额」）。请确认 | 🟡 待补一句 回覆「必填没填不会到下一步」；第6步是否仍要重复检查一次？ |
| A11 3.8＋3.2 | 多语系时，第6步预览会漏掉素材缺口 | 勾了三个语系时，预览页只显示一个活动标题与一个总数的弹窗图，运营看不出哪个语系缺素材；而语系一旦勾选前台就会展示，等于缺素材直接上线 | 建议：预览页的「活动标题」与「规则弹窗图」两项改为依语系分列，每个已勾选语系各一行。请确认 | ✅ 已回填 本次不用多语系 → 见 跨步骤检查 A3、3.2 |
| A54 3.4／企划书 4.3 新增 | 企划书 Word 版新增「首存」条件，原型没有 | 「首存活动」「每日首存活动」两种活动类型配不出来 | （a）补「首存」为第四种存款条件——需一并定义：首存＝会员有史以来第一笔存款？还是本活动期间第一笔？「每日首存」是否就是「首存＋每日周期」（每天第一笔）？首存可配哪些奖励规则？ （b）本次不做，活动类型维持三种。 建议：先确认营运近期是否要办首存活动；要办则选（a），并把定义写死 | ✅ 已回填 以「一次存款」承接首存／每日首存 → 见 3.4-A |

A 组 · P1　影响会员权益：决定错了会牵动已参加的会员（12 项：已回填 10／新增 2）

| 编号／章节 | 要决定的事 | 选项与建议 | 决议（会议填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| A12 3.3.8 | 活动上线后才修改参与对象 例如原本 VIP1～5，改成 VIP3～5 | 已经参加中、甚至已达标未领奖的 VIP1、VIP2 会员怎么处理？（a）奖励作废 （b）已达标的保留、未达标的取消资格 （c）沿用旧名单到活动结束。 建议：（b）——已达标代表会员已完成约定行为，作废容易引发客诉 | ✅ 已回填 开启后不能改（并入原则一） → 见 3.3.8 |
| A13 3.3.8／3.9 | 会员在活动期间升降 VIP 等级 参加时 VIP2、达标时已升 VIP3 | 以哪个时间点的等级判定资格与奖励金额？（a）存款当下 （b）达标当下 （c）领奖当下 （d）活动开始时锁定。 建议：（a）存款当下——与第4步「VIP 专属数值」的取值逻辑最直觉；同一题也决定 3.9 统计要用哪个等级归户 | ✅ 已回填 以存款当下的等级判定 → 见 3.3.8 |
| A14 3.1.7 | 少了「暂停」状态后，活动上线中要临时停掉怎么做 | （a）关闭状态开关 （b）把结束时间改成现在。两者对已达标未领奖的会员影响不同——需明确定义关闭后：会员还看不看得到活动？未领的奖励还能不能领？ 建议：统一用（a），并明写「关闭仅停止新的参加，已达标未领取的奖励仍可在领取天数内领完」 | ✅ 已回填 用「关闭」；已达标奖励仍有效 → 见 3.1.7 |
| A15 3.4 | 某 VIP 等级的档位表留空 原「依会员层级设定」开关已随统一表格版移除，题目改写 | （a）退回套用共用数值 （b）该区块对此等级不生效（有资格参加活动，但这个区块拿不到奖励）。 建议：两者对会员体验差很多，必须明写；若选（b）应在后台加上留空提示，避免运营漏填而不自知 | 🟡 待补一句 回覆「留空＝VIP0 配置」；若 VIP0 未被勾选参加呢？ |
| A17 3.5.8＋2.1 | 未达标时流水算不算？前台进度条要显示什么 两题必须一起答 | 合理推测是「未达标就不发奖，流水要求自然不成立」，但目前文件与画面都没写。若采此解，前台在未达标阶段的流水进度条要：（a）隐藏 （b）显示 0 （c）显示灰阶不可点。 建议：确认「未达标不计流水」＋前台采（a）隐藏，避免会员误以为已经在跑流水 | ✅ 已回填 未达标不计流水 → 见 3.5.8、2.1 |
| A18 3.6.8 | 「已过期」的奖励是真的作废，还是只标记状态 | （a）从系统作废、不留纪录 （b）保留纪录只改状态，供数据统计与客诉查询。 建议：（b）——过期奖励是客诉高发区，纪录留着才查得到；并需与 A06⑤ 一起决定过期奖励算不算进发奖金额 | ⬜ 未答 |
| A19 3.3.8 | 同一会员同时符合参与对象、又在黑名单里 | 一般惯例是黑名单优先排除，但目前规格没明文写出。 建议：直接写死「黑名单优先于所有参与对象条件」，避免各系统各自解读 | ✅ 已回填 黑名单优先排除 → 见 3.3.8、2.1 |
| A20 2.1 | 不符合参与对象的会员，在前台看得到活动吗 | （a）完全看不到 （b）看得到但不能参加（显示「不符合参加资格」）。 建议：（b）有助于引导会员升级 VIP，但需一并定义提示文案；若选（a）则前台不需要这段文案 | ✅ 已回填 完全看不到 → 见 2.1 |
| A21 3.4.6／3.9 | 整个活动的总成本上限没有地方可以设 区块层级「奖励上限」已删除，活动层级总上限仍待定 | 活动挂多个规则区块时，各区块各有上限，但活动层级的总发放上限无处可设。需确认是否要新增活动层级总上限（与 3.9「活动成本率」直接相关）。 建议：若运营会办多区块的组合型活动（如新人礼包），此栏位应补 | ✅ 已回填 运营最终决议：不做任何金额上限（区块上限、单次最高、活动总预算皆移除） → 见 3.4-B、附录 |
| A22 3.1.8 | 中途把「活动类型」切换成其他模板，会不会清空第4步已填的设定 | （a）清空并跳警示 （b）保留但不套用 （c）不允许切换（已填写后锁定）。 建议：与 A05 一起决定——若采「配置后不建议修改」，此栏位理应在填写后就锁定 | ✅ 已回填 开启后不可切换（并入原则一） → 见 3.1.8 |
| A50 通用原则一 新增 | 关闭 → 改设定 → 重新开启，会员先前的进度与已达标纪录要不要沿用 由 A05 的锁定规则衍生 | 既然关闭后就能改设定，运营就有可能「关闭 → 改数值 → 再开启」。（a）沿用，视为同一活动继续 （b）归零重算，视为新一轮 （c）依改动的项目而定。 建议：与 A05 是同一组，不定义的话运营改一次设定就可能把会员进度洗掉，客服无法解释 | ✅ 已回填 关闭再开启不重数，进度沿用 → 见 3.4 前置「存款条件定案」 |
| A51 3.1.7／2.x 新增 | 活动关闭后入口消失，会员去哪里领仍然有效的奖励 由 A14 衍生 | A14 决议「关闭后不显示入口，但已达标未领取的奖励仍有效」，两者并存的前提是前台有一个与活动入口无关的领奖处（例如「我的奖励／彩金中心」）。需确认前台是否已有这样的页面；若没有，「奖励仍有效」等于领不到。 建议：并入前台规格（A03）一起决定 | ⬜ 未答 |

A 组 · P2　规则与体验细节：依章节排列，可分批决（28 项：已回填 12／待补一句 1／不适用 2／未答 13）

| 编号／章节 | 要决定的事 | 选项与建议 | 决议（会议填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| A23 3.0 | 活动列表页是否全部为既有公版逻辑 | 若确认为公版共用且本次不异动，3.0 可比照 3.7 改为不重写，只标明分类与理由，省下整节撰写与验收成本。 建议：先答这题，再决定 3.0.1～3.0.8 要不要写 | ✅ 已回填 全部既有，3.0 不重写 → 见 3.0、附录 |
| A24 3.1.8 | 活动时间的结束时间早于开始时间 | 这属于「填了但填错」，与「没填」是两种情况。（a）同样阻挡下一步 （b）日期元件直接限制可选范围，不让选到。 建议：（b）从源头挡掉最省事 | ✅ 已回填 日期元件直接限制不可选 → 见 3.1.8 |
| A25 3.2.3 | 规则弹窗图第2步不阻挡「下一步」，改由第6步统一检查 | 弹窗图数量取决于第4步，第2步硬挡会让运营走不到第4步。此规则请确认（与 A09 为同一套逻辑） | ✅ 已回填 提示弹窗＋按确定直接跳转；区块变更再提醒 → 见 3.2 步骤依赖，原型已实作 |
| A26 3.2.8 | 删除中间的规则区块会造成图文错位 风险最高的一项 | 共3块删掉区块2时，原「区块3」递补成「区块2」。图片是跟着区块本身走，还是留在原来的序号位置？后者会让区块2显示旧区块3的规则图，画面上毫无警示。 建议：明确规定图片绑定「区块本身」而非「序号」 | ⬜ 未答 |
| A27 3.2.6 | 每个区块的弹窗图，PC 端与 H5 端是否两张都必填 | （a）两张都必填 （b）允许只上传其中一端（另一端沿用或不显示）。 建议：（a），否则前台会有一端开天窗 | ⬜ 未答 |
| A28 3.2.6 | 「活动标题」是否必填 | 画面未标红星。若非必填，需一并决定前台没有标题时显示什么（显示活动名称？留白？） | ⬜ 未答 |
| A29 3.2.8 | 「排序」与「备注」放在语系页签内是否正确 | 目前结构等于「每个语系可以有不同排序值与不同备注」。但备注已标明「仅供内部参考」，理应与语系无关；排序通常也是整个活动一个值。 建议：两项移到语系页签外，整个活动共用一份 | ⛔ 本次不适用 因 A11 不用多语系，本次不适用（已记入附录） |
| A30 3.2.8 | 某语系已勾选但没上传弹窗图／没填标题 | （a）后台就挡住不让送出 （b）允许送出、前台开天窗。 建议：（a）——语系一旦勾选前台就会对该语系会员展示，缺素材等于线上事故 | ⛔ 本次不适用 因 A11 不用多语系，本次不适用（已记入附录） |
| A31 3.2.1 | 第4步新增／删除／修改区块后，回到第2步是否要提醒运营 | 建议新增一句提示，例如「规则区块已变更，请确认各区块的弹窗图是否需要重新上传」，避免运营以为图片会自动跟着搬移。请确认要不要做 | ✅ 已回填 由 A25 的「区块变更后再次提醒」机制一并解决 → 见 3.2 步骤依赖 |
| A32 3.2.3 | 图片格式／大小／尺寸不符时怎么处理 | 格式或大小不符（非 PNG／JPG、超过 2MB）的提示文案与呈现方式待定；尺寸与建议不符时是（a）仅提示 （b）自动裁切 （c）不允许上传。 建议：格式与大小直接挡下并提示，尺寸仅提示 | ⬜ 未答 |
| A33 3.3.1 | 参与对象各条件之间是「同时满足」（AND）吗 | 例如同时勾了 VIP1 与「充值层级＝第一层」，代表两个条件都符合才能参加。请确认此理解正确，并一并确认：是否允许所有条件都不勾（等同没有人能参加）？若不合法需补上验证 | ✅ 已回填 已配置者为 AND；留空＝不限制 → 见 3.3.1 |
| A34 3.3.2 | 多选下拉选很多项时收合状态怎么显示 | （a）完整列出并换行 （b）显示「已选 N 项」 （c）列前几项后加「…」。 建议：（c），并在 hover 或点开时看完整清单 | ⬜ 未答 |
| A35 3.4.8 | 同一活动内叠加两个性质完全相同的区块 | （例如都是复存＋固定金额、数字也一样）（a）挡下重复设定 （b）仅提示、允许存在。 建议：（b）仅提示——组合型活动有可能刻意这样设 | ⬜ 未答 |
| A36 3.4.6 | 「参与次数」可不可以填 0 | 理论上 0 代表完全不能参加，是无意义的设定。 建议：限制最小值为 1，并在输入框加提示 | ✅ 已回填 最小值 1 → 见 3.4.6 |
| A37 3.4.6／3.5.6 | 金额类栏位要不要设上限防呆 | 「累计门槛金额」「奖励金额」「奖励上限」「流水倍数」目前只限制为数字，没有位数或金额上限。 建议：设一个合理上限（例如金额 9 位数、倍数 2 位数），避免运营手滑打成天文数字直接上线 | ✅ 已回填 先不做防呆 → 见 3.4.6、附录 |
| A38 3.4 | 统一「参与次数限制」与「参与次数上限」的命名 | 画面上是两个不同名称的栏位，含义相同（都是可领取次数的上限，不是达标门槛）。 建议：统一为「参与次数上限」，避免运营与开发误解 | ✅ 已回填 统一为「参与次数上限」 → 见 3.4 |
| A39 3.5.8 | 「本金」「奖金」两个都不勾是合法设定吗 | 目前程序没有挡。这代表「完全免流水」吗？（a）合法，代表免流水 （b）不合法，需补上「至少勾选一个」的验证。 建议：若业务上确实会办免流水活动，选（a）并在画面明确显示「本活动免流水」 | 🟡 待补一句 回覆「不用」；是「不用挡」（免流水合法）还是「不用出现」（要验证）？ |
| A40 3.5.8 | 流水规则是整个活动共用一组（不是每区块一组） | 不同区块发出的奖励，最终都套用同一个流水倍数与游戏范围。请确认这是刻意的设计，以免运营误以为可以帮每个区块单独设流水 | ✅ 已回填 活动层级共用一组 → 见 3.5.8 |
| A41 3.6.8 | 「自动发放」＋「人工审核」同时存在会不会冲突 | 自动发放通常代表不需人工介入。（a）两栏位连动——选自动发放时，审核方式固定为自动审核并反灰 （b）四种组合本来就都合理存在。 建议：请说明实际使用情境，再决定要不要加连动限制 | ✅ 已回填 只能择一，两栏位连动 → 见 3.6 |
| A42 3.6.6 | 「手动领取」展开的「领取天数」是否必填 | 需决定是否必填、留空时点下一步的提示文案，以及是否有预设值（例如预设 7 天） | ✅ 已回填 预设 1 天 → 见 3.6.1／3.6.6 |
| A43 3.8.1 | 提交预览表内的栏位能否点击跳回对应步骤修改 | 原型目前不可点击，运营发现填错只能自己回想是第几步。 建议：做成可点击跳转，成本低、体验差很多 | ✅ 已回填 不做；用左侧步骤导览跳回 → 见 3.8.1 |
| A44 3.8.2 | 预览表内长字串如何处理 | 活动名称、已选的多个代理线／VIP 等级／用户标签都可能很长（会员等级全选是 VIP0～VIP10 共 11 项，实测占数行）。（a）完整换行显示 （b）超出以「…」截断、hover 看全文。 建议：（b） | ⬜ 未答 |
| A45 3.8.8 | 重复送出与断线的防呆 | ① 重复点击「确认送出」是否防重复提交，避免建出两个相同活动？② 送出过程中断线，活动是否已建立、运营重试会不会变成两笔？ 建议：送出后立即禁用按钮，并由后端做幂等处理 | ⬜ 未答 |
| A46 3.8.3 | 必填检查未通过时，是阻挡送出还是允许送出存为未完成 | 依 3.1.3 的既有逻辑推断应为阻挡。 建议：阻挡送出；若运营需要中途离开，另外提供「存为草稿」才是正解——需确认是否要做草稿功能 | ⬜ 未答 |
| A47 3.8／3.6.1 | 预览页没有显示「领取天数」 | 发放方式切「手动领取」时会展开领取天数，但预览只有「领取方式」，运营在预览页无法确认自己设了几天。 建议：补上此项 | ⬜ 未答 |
| A48 3.9.1 | 六项统计指标的口径 | ① 活动参与人数：只是看得到活动算不算？还是要有存款行为？② 存款人数／存款金额：只计达标存款，还是全部存款？③ 发奖人数／发奖金额：「手动领取」是以达标计还是实际领取计？已过期未领的算不算？④ 活动成本率＝发奖金额 ÷ 存款金额，分母是「活动期间总存款」还是「达标存款」？ 建议：④ 直接影响运营复盘判断，务必先定义清楚 | ⬜ 未答 |
| A49 3.9.2 | 五个筛选维度的细节 | ① 活动：是否支持多选比较？② 日期：最小粒度是日还是小时？跨时区如何处理（后台时间为 +08:00）？③ VIP：以哪个时间点的等级归户（同 A13）？④ 渠道／代理：「渠道」的资料来源与 A01 是同一个缺口；⑤ 用户标签：来源同 Q06 | ⬜ 未答 |
| A52 附录「本次决议不做」 新增 | 「按天任务型」规则区块要不要保留 企划书没有这种玩法 | 它不是「存款条件 × 奖励规则」的组合，而是让运营设定最多 7 天、每天各自的门槛与奖励（第1天存50送5、第2天存80送10…），每位会员从自己第一次达标那天起算。企划书 4.3／4.4 没有这项，属原型初稿自带的设计。（a）保留——需补完整规格，且 A16「天数未跑完活动就结束」必须一并决定 （b）本次不做，从原型移除。 建议：若近期没有要办「连续 N 天存款」型活动，选（b），避免多养一套逻辑 | ✅ 已回填 不做，已从原型与规格书移除 → 仅留附录「本次决议不做」一列为纪录 |

B 组　向系统查证既有实作：不需运营回答（10 项）

这一组为什么不进会议：以下项目都标示为 不异动，代表规则已经存在于现行系统——要做的是去查现况并写回规格，而不是请运营重新决策。开会时只需确认「谁去查、什么时候回填」。

| 编号／章节 | 要查证的事 | 去哪里查 | 谁负责／完成日 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q01 3.1.2／3.1.6 | 活动名称的字数上限，以及超出时是挡住输入还是截断 | 既有活动模板（周卡／预约活动）的实际实作。若查证后发现现行系统确实没有限制，再回头与运营确认要不要补 |  |
| Q02 3.1.6 | 活动时间：可否选过去时间、最短活动时长、日期元件是否直接限制可选范围 | 既有活动模板的日期元件行为 |  |
| Q03 3.2.6 | 活动标题、备注的字数上限；备注是否支持换行 | 既有活动模板 |  |
| Q04 3.2.5 | 语系下拉是写死的固定选项，还是跟平台已开通的语系设定连动 | 后台语系设定模块（与 A04 一起看） |  |
| Q05 3.2.6 | 排序栏位：可否为负数、上限、数字大小与排序先后的关系（越小越前还是越大越前） | 既有活动列表的排序实作 |  |
| Q06 3.3.5 | 四个下拉的资料来源：充值层级、指定代理、用户标签、黑名单 | 原型目前为写死的示例资料。需查证实际应串接：会员系统的层级设定／代理系统的代理线清单／后台会员标签管理／既有黑名单表（并确认黑名单是既有名单还是本活动独立维护） |  |
| Q07 3.5.5 | 游戏选择弹窗内的游戏分类与游戏清单来源 | 原型为写死示例（EVO:EvoLive、TPG:TPG 等）。需确认串接 API 或后台维护的游戏字典表 |  |
| Q08 3.5／3.6 | 原型上多个栏位没有接储存逻辑，数值不会被记住 | 与工程确认串接方式与时机。清单：流水的「本金／奖金」勾选与「流水倍数」输入、奖励发放的「审核方式」、手动领取展开的「领取天数」 「已验证手机号」「限制使用设备」已依 A07 移除，不在此列 |  |
| Q09 3.0／3.8 | 列表页与提交预览页的框架是否确实全部为既有 | 与 A23 一起确认。已知预览页有一项必须新增：第2步规则弹窗图是否齐备的检查（见 A09～A11） |  |
| Q10 3.7 | 既有风控规则的权威来源文件（哪一份规格、或后台哪个模块的说明） | 补进 3.7，让需要细节的人知道去哪里查 |  |

C 组　等前台原型与版面产出后才能定义（5 项）

解锁条件：这五项全部卡在 A03「前台没有原型画面」。A03 一旦有结论（尤其是「是否沿用既有前台版型」），以下就能立刻动工——若沿用既有版型，甚至不必等新画面。

| 编号／章节 | 待撰写内容 |
| --- | --- |
| F01 2.2 | 活动入口（Banner／活动中心／充值页）、活动详情页的进入与返回、领取按钮的点击行为 |
| F02 2.3 | 活动名称、活动规则说明在小卡片与详情页的行数上限与超出处理（两行后加「…」或单行截断） |
| F03 2.4 | 手动领取失败的提示文案：已过期、流水未完成、活动已结束、设备限制不符。其中设备与手机验证两项的文案取决于 A07 |
| F04 2.5 | 领取成功的提示与后续状态变化（可领取 → 已领取） |
| F05 2.6 | 活动尚未开始／已结束时的显示方式；以及被风控拦下时的状态呈现（取决于 A06④） |

用法　决议之后要做的事

1. 会议当场把结论填进各表最右栏（决议）。

2. 撰写者依结论回填到对应章节，把该处的「⚠️ 待确认」改写成正式规格，并移除标记。

3. 回填后回来把本清单该条标为「✅ 已回填」并注明章节（本轮已如此处理），让这份清单一眼看出还剩哪些没决定。

4. 文件版本号与修改摘要一并更新，让开发知道哪一版之后的规格才是定案。

几组一定要一起决定的题目： A04 ↔ A30（语系定义 ↔ 缺素材是否挡送出）／ A05 ↔ A22（配置后可否修改 ↔ 切换活动类型是否清空）／ A06 ↔ A18、A48（风控拦截 ↔ 过期奖励与统计口径）／ A07 ↔ F03（挡参加还是挡领奖 ↔ 前台失败文案）／ A09 ↔ A10、A11、A25（必填阻挡的四处说法）／ A13 ↔ A49③（VIP 判定时间点 ↔ 统计归户）／ A17 本身就是两题合一（流水计算 ↔ 前台进度条）。分开决容易前后矛盾。